TESINA

MARSOFT 5IM7

INTEGRANTES:
CASTILLO BARRÓ FERNANDO DANIEL
CASTILLO RAMÍREZ SAÚL
HERNÁNDEZ CRUZ SAÚL ULISES

LÓPEZ TRUJILLO ANDREA ITZEL

MORENO BELTRÁN LAURA ELENA

Agradecimientos.

Contenido

Capítulo 1.”Generalidades del proyecto”

1.1	Cliente.

1.2	Planteamiento del problema

1.3	Justificación

1.4	Factibilidad (Técnica, operativa y económica)

1.5	Objetivos

1.6	Alcances

1.7	Limitaciones

1.8	Descripción del proceso del negocio.

Capítulo 2.”Fundamento Teórico”

1.1	Antecedentes del problema

1.2	Lenguajes, herramientas y recursos tecnológicos utilizados

1.3	Impacto social y tecnológico

1.4	Grado de Innovación

Capítulo 3.”Metodología de desarrollo”

3.1 Fase de planeación

Matriz FODA

Cronograma de Actividades

3.2 Fase de análisis

Definición de requerimientos.

Funcionales

No funcionales

De sistema

Especificación de Casos de Uso

3.3 Fase de diseño

|	 Mapa de Navegación

Look & feel

Diagrama de Actividades

Diagrama de Secuencia

Diagrama de Clases

Diagrama Entidad-Relación

Diagrama relacional y diccionario de datos

3.4 Fase de desarrollo

3.5 Fase de pruebas

Plan de Pruebas

Capítulo 4. “Plan de Soporte de Software”

4.1 Plan de soporte de software

Capítulo 5. “Implementación y resultados”

5.1 Plan de Implementación

5.2 Conclusiones

Glosario de términos

Referencias bibliográficas

Anexo

# Introducción.

# Capítulo 1. ”Generalidades del proyecto”

Nombre del proyecto: SynthMD(Synthesizer for Musical Development, Sintetizador para Desarrollo Musical).

## Cliente.

Comunidad de músicos con conocimientos básicos de teoría musical y/o composición (escalas, acordes mayores, menores y séptimos, nociones de melodía y armonía) o bien, que posean experiencia y conocimientos en uno o más instrumentos musicales de preferencia aquellos instrumentos que sean de la familia de los de tecla pulsada tales como el pianoforte, teclados o sintetizadores.

## Planteamiento del problema

La comunidad de músicos aficionados o profesionales se enfrentan a los siguientes problemas:

- La poca accesibilidad y fácil manejo de los programas de edición musical ya que la mayoría son de paga o requieren de un hardware específico.

- Generalmente los programas musicales son visiblemente rudimentarios y las plataformas son demasiado complejas para que cualquier usuario las maneje.

- Existe poco interés en la teoría musical por parte de la comunidad de músicos.

- Los músicos no cuentan con un software de sintonización de sonido accesible de la misma calidad que uno profesional y los medios de difusión o foros en la web son reducidos para este ámbito.

## Justificación

En general  hay un mínimo interés sobre los temas de teoría musical dado a que éstos se imparten casi siempre de una manera poco atractiva y muy conservadora por ello, no generan interés en la mayoría de los músicos , esto en conjunto con la poca accesibilidad   que tienen los programas de edición y grabación de pistas musicales hace que el músico enfrente dificultades en el proceso de aprendizaje y de creación musical , dichas dificultades son solventadas por SynthMD ya que permite poner al alcance de todo público una herramienta de edición de audio que pueden usar  incluso personas con poca experiencia o conocimiento musical además de ofrecer información de manera intuitiva que despierta el interés por la teoría musical  y la posibilidad de difundir el material grabado por un usuario permitiendo que la comunidad de músicos o personas interesadas pueda apreciarlo y conocerlo.

## Factibilidad (Técnica, operativa y económica)

Técnica:

El sistema es factible porque cuenta con una interfaz para los usuarios hecha en Java, mismo lenguaje que corre sobre cualquier ordenador con cualquiera de los 3 sistemas operativos más comunes (iOs,Linux y Windows) necesitando sólo tener instalada la Máquina Virtual de Java (JVM) que puede ser descargada de manera gratuita en la página de Oracle.

Así mismo la comunidad web está disponible para todos los usuarios mientras estos tengan algún navegador web instalado en su ordenador de preferencia Google Chrome, Mozilla o Internet Explorer.

En caso de usar Windows la versión mínima que deben de tener puede ser de 7 en adelante.

Operativa:

Al permitir componer pistas que pueden servir de acompañamientos o arreglos musicales con una gama completa de efectos de sonido desde un ordenador portátil o de escritorio se soluciona la dificultad de tener que estar en un estudio de edición musical para trabajar o componer música. Además de esto la comunidad web permite tener un espacio dedicado específicamente a la difusión de las composiciones creadas permitiendo tenerlas al alcance de un público conocedor o interesado en el campo de la música ahorrando tiempo y recursos que habitualmente toma llevar a cabo este proceso de difusión.

Económica:

Factibilidad del cliente:

Sistema operativo Windows 7 en adelante a partir de $1000 MXN

Ordenador con componentes de 4 o 5 generación, mínimo 2 GB en RAM y 	500 GB de almacenamiento a partir de $5000.

Java y Java Virtual Machine costo $0.

Servidor y dominio $1200 mensuales.

Factibilidad para su desarrollo:

Se cuentan con todas las herramientas y licencias necesarias de software tales como :

Sistema operativo Windows costo $0.

El kit de desarrollador de Java costo $0.

netBeans IDE costo $0.

Sistema gestor de base de datos MySQL community costo $0.

Workbench IDE costo $0.

APIs Java Sound Music y jMusic costo $0.

## Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un software de edición musical accesible para apoyar los procesos de composición y creación musical.

Objetivos Específicos:

1.- Desarrollar un software de sintetización y grabación basado en teclado para facilitar el proceso de creación y composición musical.

2.-Crear un perfil en un espacio web para los usuarios donde se puede compartir contenido musical elaborado por los mismos usuarios.

3.-Implementar en el espacio web una sección de información de teoría musical aplicada explicada de una manera atractiva a los usuarios interesados.

## Alcances

- Un conjunto de controles que permite cambiar el timbre o el matiz de un sonido.

- Un módulo de grabación mediante el micrófono de la computadora para poder almacenar archivos de audio.

- Un módulo de configuración de los controles de efectos de audio para controlar aspectos específicos como el volumen o la intensidad del efecto.

- Un perfil en el espacio web para los usuarios.

- Una sección web informativa con temas de teoría musical.

## Limitaciones

- Se puede usar únicamente mediante el teclado de la computadora.

- Sólo permite grabar y abrir archivos de audio en formatos comúnmente usados como MP3, WAV o WMA.

- A cada efecto se le pueden configurar las propiedades básicas de sonido como ganancia, retardo y volumen.

- Debe de incluirse un archivo .txt o uno de audio en cada post que se publique.

## Descripción del proceso del negocio.

Los músicos utilizan software para grabar o editar audio siguiendo los siguientes pasos.

- Se compone una pista utilizando sonidos de teclado o sintetizador.

- Se graba dicha pista usando una mezcladora.

- Para añadir efectos se necesita tener un sintetizador que permita dichos efectos o bien añadirlos usando pedales electrónicos de efectos.

- Se graba nuevamente la pista con los efectos agregados.

- Si se desea editar o cambiar dicha pista se debe grabar toda de nuevo o grabar un nuevo fragmento y mezclarlo para unirlo a la pieza original.

- Se debe grabar la pista en un cd para poder compartirla y darla a conocer o bien en un archivo de audio que es puesto en circulación usando las tiendas de música en línea.

# Capítulo 2. ”Fundamento Teórico”

## Antecedentes del problema

Durante las últimas décadas del siglo XX se comenzó a tener la necesidad de aplicar distintas tecnologías nuevas a la industria de la música y de la edición musical aprovechando la expansión de la computación y la era digital dando como resultado  múltiples plataformas de música que cubrían muchas de  las necesidades iniciales pero  lejos del alcance de la mayoría de la sociedad, poco completas y muchas otras ni siquiera  conocidas o difícilmente manipulables debido a su funcionamiento e interfaces robustas y poco intuitivas. Por ejemplo: Garage Band, SoudCloud o Pro Tools son de los software más conocido y que cumplen casi todas las necesidades, pero solo corren en plataformas IOs, excluyendo a la importante cantidad de usuarios de sistemas como Windows o Linux.(Consultado de www.garageband.com,www.protools.com).

## Lenguajes, herramientas y recursos tecnológicos utilizados

1.- Lenguaje Java. Java es un lenguaje de programación de tipado fuerte, estático y orientado a objetos (Cómo programar en Java, Deitel, 2002). Se eligió debido a su popularidad y portabilidad (que permite acceder a un mercado más amplio de usuarios) además de ser muy eficiente en el paradigma orientado a objetos.

2.-JSP, Servlets, WebServices: Son herramientas que enriquecen el espectro de aplicación del lenguaje Java hasta la web como parte de la capa de lógica que se puede aplicar a páginas web (Cómo programar en Java, Deitel, 2002). Estos tipos de herramientas fueron elegidos debido a que son herramientas pensadas para el lenguaje principal con el que se trabajará (Java), por lo cual es más óptimo trabajarlo tanto a nivel web como a nivel local.

3.-Lenguaje HTML: El lenguaje HTML es un lenguaje de etiquetas de hipertexto que es usado para la construcción de páginas web (AJAX,Maxwell R.Firtman ,2007).Se elige esta tecnología debido a su versatilidad y usabilidad y a su importante presencia en cualquier aplicación web.

4.- JavaScript: Es un lenguaje débilmente tipado y dinámico orientado a objetos que se encuentra en aplicaciones web del lado del cliente (AJAX,Maxwell R.Firtman, 2007). Fue elegido debido a que todos los navegadores pueden interpretar este lenguaje de manera nativa por lo que su uso es esencial para dotar de dinamismo a las páginas web y para comunicarse con el servidor.

5.-MySQL: Sistema gestor de bases de datos relacionales que trabaja con el lenguaje SQL para el manejo de la información almacenada en una base de datos (Fundamentos de bases de datos, Silberschatz A. et al).El uso de un sistema gestor de base de datos es requerido para manejar las bases de datos ocupadas en el desarrollo de  cualquier software.

6.-SQL: Lenguaje de Consulta usado para el manejo de bases de datos, fue desarrollado por IBM en los años 80s. Este lenguaje es la base de cualquier sistema gestor de base de datos por lo cual debemos emplearlo para implementar una base de datos.

7.-Java Sound Demo: Es una API de Java creada para permitir la manipulación y tratamiento del sonido a través de Java (www.oracle.com/technetwork/java/index-139508.html). Esta API se implementó debido a que es crucial para poder cumplir con los requerimientos de edición de sonido a los que está atenido nuestro software.

8.- jMusic: Es una librería de Java creada para aumentar las capacidades que tiene el lenguaje para crear aplicaciones destinadas a personas con conocimientos musicales permitiendo trabajar de una manera más amplia, cómoda y potente el sonido orientándolo hacia la comunidad de músicos ya que permite incluso, dibujar partituras en pantalla en base a una secuencia de armonías, melodías y ritmos contenidos en un audio.

9.-Equipo de cómputo: Cualquier ordenador portátil o de escritorio con navegador web instalado, sistema operativo Windows de preferencia 7 en adelante, Java instalado. Todos estos elementos están presentes en la gran mayoría de las computadoras de hoy en día por lo cual el cliente está dispuesto a adquirirlos ya que son accesibles y la mayoría gratuitos

.

## Impacto social y tecnológico

SynthMD aumentará el interés que tienen las personas por adquirir conocimientos teoría musical aplicada y conocimientos básicos de composición musical además de aumentar el interés que tienen las personas por componer y dar a difundir sus creaciones musicales. Así mismo debido al hecho de trabajar con el lenguaje Java esta aplicación explota la capacidad y versatilidad el lenguaje ya que es poco común que se use para manipular el sonido a niveles tan bajos generando un alto impacto en la gama de posibilidades para las cuales puede ser usado Java ya que es una de las pocas que se basa en dicho lenguaje para los propósitos mencionados.

## Grado de Innovación

SynthMD incluye un teclado virtual que se podrá manejar con base en el de la computadora, teniendo un sintetizador de sonidos, el en el cual se pueden grabar e identificar sonidos y desplegar una gama de escalas para realizar armonías o melodías. Incluye un set de efectos para cambiar el sonido de forma profesional y existe una comunidad web con un blog para poder compartir el contenido creado en el software (como las pistas de audio grabadas por ejemplo o la configuración del set de efectos con la cual se hayan elaborado).

# Capítulo 3.” Metodología de desarrollo ”

## 3.1 Fase de planeación

### Matriz FODA

| Factores externos Factores internos | Oportunidades -La demanda de software especializado. -Reconocimiento de terceros. | Amenazas -Incertidumbre en los lineamientos de la academia de programación. |
| --- | --- | --- |
| Fortalezas -Comunicación entre los integrantes del equipo. -El equipo se complementa por las habilidades de cada integrante. -Se destaca la creatividad al momento de trabajar. -Contamos con el reconocimiento de clientes, compañeros y profesores que conocen nuestro trabajo. -Apoyo dado al equipo para el desarrollo de éste. | El equipo puede destacar y darse a conocer en el mundo laboral a través del reconocimiento ya adquirido de las personas aledañas al proyecto. Para lograr el reconocimiento de personas en el ámbito laboral, explotaremos las habilidades que posee el equipo Para complacer la demanda de software especializado, el equipo integrara las habilidades y el trabajo colaborativo. | Los contratiempos que se puedan presentar, dentro del desarrollo del proyecto, gracias a los diferentes problemas que se pueden presentar en el are de programación; pueden ser fácilmente superados, pues el apoyo que tenemos de los profesores ayuda a esto. |
| Debilidades -Falta de organización -Reparto no equitativo de los trabajos. -Desacuerdos en el desarrollo de un trabajo. -Ausencia de apoyo por parte de los profesores. | En caso de que los desacuerdos dentro del equipo se lleguen a interponer en la adquisición de las oportunidades, el equipo recurrirá al diálogo para el alcance de acuerdos que conlleven a la resolución de la posible problemática. | Se hará énfasis en la repartición equitativa de los trabajos, así como en el cumplimiento del tiempo y forma ya establecidos para el proyecto. |

### Cronograma de Actividades

## 3.2 Fase de análisis

### Definición de requerimientos.

Se debe desarrollar un software de edición musical accesible hecho para que cualquier usuario pueda usarlo sin problema alguno ofreciendo una capacidad de edición musical mediante efectos de sonido a nivel profesional, así como la implementación de un espacio web donde la comunidad de usuarios pueda subir el material elaborado por ellos mismos además de encontrar secciones de información de teoría musical aplicada explicada de una manera lúdica y atractiva.

INICIO DEL SEGUNDO CORTE

### Funcionales

#### Módulo de cuenta.

En el módulo de cuenta se tendrán las siguientes funcionalidades:

Crear cuenta: Se podrá registrar una nueva cuenta para ingresar a la comunidad web.

  - Nombre completo.

  - Nombre de usuario (cadena de 32 caracteres).

  - Clave de usuario (cadena de 32 caracteres).

  - Correo principal.

  - Correo de recuperación. (no obligatorio)

  - Fecha de nacimiento.

  - Imagen de perfil (Archivo jpg o png).

  - Intereses (Conjunto de 3 cadenas de no máximo 20 caracteres).

  - Descripción (Texto de no más de 200 caracteres).

Iniciar sesión: El usuario podrá iniciar sesión en una cuenta creada previamente.

  - Nombre de usuario o correo (cadena de 32 caracteres o máximo 40).

  - Clave de usuario (cadena de 32 caracteres).

Recuperar cuenta: Se podrá recuperar la cuenta en caso de olvidar la contraseña o el nombre de usuario.

  - Nombre de usuario o correo principal.

  - Correo de recuperación.

#### 2.-Módulo de gestión de la cuenta.

En el módulo de gestión de datos de la cuenta se tendrán las siguientes funcionalidades:

Modificar nombre de usuario: Se podrá cambiar el nombre de usuario.

  - Nuevo nombre (cadena de 32 caracteres).

Modificar clave de usuario: Se podrá cambiar la clave de usuario siempre y cuando se confirme con su clave actual.

  - Clave de acceso (cadena de 32 caracteres).

  - Nueva clave de acceso (cadena de 32 caracteres).

Modificar intereses: Se podrán cambiar uno o más de los intereses del usuario.

  - Nuevo interés (cadena de 20 caracteres).

Modificar imagen de cuenta: Se podrá cambiar la imagen del perfil del usuario.

  - Nueva imagen (archivo jpg o png).

Modificar descripción de cuenta: Se podrá cambiar la descripción del usuario.

  - Nueva descripción (Texto de no más de 200 caracteres).

Modificar correos: Se podrán cambiar tanto el correo principal de la cuenta como el correo de recuperación.

  - Nuevo correo.

Eliminar cuenta: El usuario podrá eliminar su cuenta siempre y cuando lo confirme con su clave de acceso.

  - Clave de acceso (cadena de 32 caracteres).

#### 3.-Módulo de perfil de usuario.

En el módulo de perfil de usuario se tendrán las siguientes funcionalidades:

Seguir perfil: El usuario podrá hacerse seguidor de algún otro perfil con lo que podrá estar al tanto de los post publicados de ese perfil.

  - Cuenta de usuario.

Visualizar contenido de perfil: El usuario podrá visualizar toda la información concerniente a su perfil (incluidos los post que haya hecho) o al de otros usuarios.

  - Cuenta de usuario.

#### 4.-Módulo de gestión de post.

En el módulo de gestión de post se podrán llevar a cabo las siguientes funcionalidades:

Publicar post: Se podrá publicar un post para poder subirlo a la comunidad web.

  - Contenido (Archivo y cadena de 500 caracteres).

  - Título (Cadena de 60 caracteres).

  - Descripción (Cadena de 300 caracteres).

  - Categorías (Conjunto de cadenas de 20 caracteres).

Modificar post: Se podrá modificar o agregar contenido al post o agregar categorías.

  - Contenido (Archivo y cadena de 500 caracteres).

  - Categorías (Cadenas de 20 caracteres).

Eliminar post: Se podrá eliminar algún post realizado por el usuario.

Post (contenido incluyendo las categorías a las cuales pertenezca)

Comentar post: Se podrá comentar un post publicado previamente por algún usuario.

  - Post

#### 5.-Módulo de contenido.

En el módulo de contenido se tendrán las siguientes funcionalidades:

Subir contenido: Se podrá incluir en los post publicados para poder subir dicho contenido.

  - Archivo (Archivo de audio o de texto)

Visualizar contenido: Cualquier persona podrá visualizar información que hay en la página de la comunidad web relacionada con teoría musical aplicada.

Modificar contenido: Se podrá modificar el contenido de la sección de teoría que estará disponible para todos los usuarios únicamente iniciando sesión como administrador.

- Cuenta de administrador.

Descargar contenido: Los usuarios registrados podrán descargar el contenido de los post que otros usuarios hayan realizado.

  - Clave de acceso a una cuenta (Cadena de 32 caracteres).

  - Nombre de usuario (Cadena de 32 caracteres).

  - Post (Archivos y texto).

  - las que pertenece).

#### 6.-Módulo de búsqueda.

En el módulo de búsqueda se tendrán las siguientes funcionalidades:

Buscar usuarios: Se podrá buscar el perfil de algún usuario mediante su nombre de usuario.

  - Nombre de usuario (cadena de 32 caracteres).

Buscar categorías: Se podrá buscar toda la información disponible correspondiente a una categoría.

  - Nombre de categoría (cadena de 20 caracteres).

Buscar tips: Se podrán buscar tips o sugerencias relacionadas a un instrumento dado.

  - Nombre del instrumento (cadena de 30 caracteres).

#### 7.-Módulo de efectos.

En el módulo de efectos se tendrán las siguientes funcionalidades:

Configurar efecto: Se podrá configurar las características del efecto de sonido tales como ganancia, tiempo o intensidad.

  - Efecto de sonido (Procesamiento de sonido ya definido en el software).

Guardar preset de efectos: Se podrá guardar la configuración y los efectos usados como un conjunto en un archivo de texto.

  - Archivo de preset (archivo txt).

Abrir preset de efectos: Se podrá abrir un preset ya guardado para poder usarlo.

  - Archivo de preset (archivo txt).

#### 8.-Módulo de grabación de audio.

En el módulo de grabación de audio se tendrán las siguientes funcionalidades:

Grabar audio: Se podrá grabar un audio generado con el teclado del Software o el micrófono del equipo.

  - Micrófono.

Editar audio: Se podrá abrir un audio previamente grabado para poder modificarlo.

  - Audio (archivo WMA, MP3 o WAV).

### No funcionales

- La comunidad web debe de visualizarse correctamente en cualquier navegador web especialmente en Mozilla y Google Chrome.

- El sistema web no debe hacer una petición de búsqueda en un plazo menor de 4 segundos entre cada petición.

- El sistema web no debe tardar más de 5 segundos en atender la petición de búsqueda, de lo contrario se finaliza dicha búsqueda y se muestran los resultados que se hayan encontrado.

- El sistema debe ser capaz de soportar los formatos de audio más comunes como WMA, MP3 y WAV.

- El sistema debe contar con una interfaz amigable para el usuario para facilitar su uso.

### De sistema

Cliente:

Hardware

- Contar con un módem para conexión de internet.

- Contar con un equipo de cómputo con 500 MB mínimos de memoria RAM y al menos 500 MB de memoria interna.

- Procesador I3 en adelante o su equivalente.

- Contar con un micrófono integrado en el equipo.

- Contar con un teclado físico de ordenador.

Software:

- Contar con una versión actualizada de Java.

- Contar con un navegador web instalado en el equipo.

- Contar con un sistema operativo Windows 7 en adelante.

Servidor

Hardware

- Contar con un módem de conexión a internet simétrico con una velocidad mínima de 10 MB.

- Procesador mínimo I5 o equivalente.

- Memoria RAM de al menos 8 GB.

- Almacenamiento interno mínimo de 250 GB disponibles.

Software.

- Sistema gestor de base de datos MySQL.

- Sistema operativo Windows XP (o superior ) u OSx(10.6 en adelante).

- Contar con Java kit de desarrollador instalado.

### Diagrama de casos de uso

### Especificación de Casos de Uso

SUBIR CONTENIDO

| CASO DE USO | Subir contenido |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador web |  |
| DESCRIPCION | Permite agregar contenido a la sección informativa. |  |
| PRECONDICICION | Estar en el apartado de publicaciones. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
|  | 1.-Agregar un título. 2.-Agregar contenido textual o multimedia. 3.-Pulsar el botón ‘publicar’. | 1.-Guardar la información. 2.-Hacerla pública en el blog. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Falta de título. | 1.-Llenar el campo de ‘título’. 2.-Pulsar el botón ‘guardar’. | 1.-Alertar que hace falta un título por agregar a la publicación. 2.-Una vez llenado el campo publicar el post. |
| FLUJO ALTERNO N | ACTOR | SISTEMA |
| Falta de contenido. | 1.-Llenar el campo de contenido. 2.-Pulsar el botón ‘guardar’. | 1.-Alertar que hace falta introducir contenido al post. 2.-Publicar post. |
| POSTCONDICION | El contenido se puede visualizar en el apartado informativo. |  |

CREAR CUENTA

| CASO DE USO | Crear cuenta |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador web / Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite hacer una cuenta para tener acceso a la comunidad musical. |  |
| PRECONDICICION | Llenar formulario de datos. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Crear cuenta. | 1.-Llenar los campos con la información que se pide en el formulario. 2.-Dar ‘click’ en el botón ‘crear cuenta’ al final del formulario. | 1.-Mostrar los campos a llenar vacíos en contenido y con alguna referencia de lo que se debe introducir en cada uno. 2.-Crear la cuenta. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| No se llenó algún campo del formulario. | 1.-El usuario debe llenar el campo requerido. | 1.- En el paso número uno del flujo básico no fue completado algún campo necesario. 2.-Mostrar mensaje de alerta en el campo requerido. 3.-El caso de uso puede continuar al siguiente paso en el flujo básico. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| No se llenó correctamente un campo del formulario. | 1.-Volver a llenar el campo con la información adecuada. | 1.-En el paso número uno del flujo básico algún campo no fue completado adecuadamente. Mostrar un mensaje de alerta en el campo que fue llenado incorrectamente. 2.- El caso de uso puede continuar con el siguiente paso del flujo básico. |
| POSTCONDICION | Tener acceso a la comunidad musical por medio de la adquisición de la cuenta. |  |

GRABAR AUDIO

| CASO DE USO | Grabar audio |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite hacer un recording de un audio producido por él mismo. |  |
| PRECONDICICION | Estar en la sección de grabación y pulsar el botón ‘grabar’. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Grabar un audio. | 1.-Crear o reproducir algún sonido para ser percibido por el recorder. 2.-Finalizar la grabación pulsando el botón de pausa. | 1.-Iniciar la grabación. 1.-Finalizar la grabación. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Editar audio. | 1.-Hacer las configuraciones deseadas. | 1.-Editar audio. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| Pausar la grabación. | 1.-Pulsar el botón ‘grabar’. 1.-Pulsar una vez más el botón ‘grabar’. | 1.- Si el usuario pulsa el botón ‘grabar’ durante la grabación, ésta se detendrá. 2.- Cuando dicho botón se pulse de nuevo la grabación continuará. |
| POSTCONDICION | Mostrar el producto de la grabación |  |

CONFIGURAR EFECTO

| CASO DE USO | Configurar efecto |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite hacer cambios en los efectos preestablecidos del programa. |  |
| PRECONDICICION | Estar en la sección de efectos. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
|  | 1.-Seleccionar el efecto que se desea modificar. 2.-Manipular con los controles la configuración deseada. 3.-Pulsar el botón ‘guardar’. | 1.-Mostrar los controles que ofrece cada efecto. 2.-Guardar el cambio seleccionado. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Se desea borrar el efecto. | 1.-Pulsar el botón ‘deshacer’. | 1.-Reestablecer la configuración inicial. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| Abrir preset de efectos. | 1.-Seleccionar la opción para abrir el preset de efectos. | 1.-Mostrar el preset de efectos. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Guardar preset de efectos. | 1.-Seleccionar la opción para guardar el preset de efectos. | 1.-Guardar la configuración realizada al preset de efectos. |
| POSTCONDICION | Los efectos se perciben una vez aplicados al audio. |  |

RECUPERAR CUENTA

| CASO DE USO | Recuperar la cuenta de usuario |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador web / Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite recuperar la cuenta del usuario en base de su correo y nombre de usuario. |  |
| PRECONDICICION | Haber ingresado anteriormente a una cuenta al sistema exitosamente. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Recuperar la cuenta. | 1.- Realiza la petición para recuperar la cuenta. 2.- Ingresa el usuario y cuenta de correo correspondiente. | 1.- Pedir el correo y nombre de usuario. 2.- Verifica que el correo y el usuario coincida con la base de datos. Pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 3.- Manda un mensaje de recuperación al correo de la cuenta. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Cancelación del proceso. | 1.- Realiza la petición para recuperar la cuenta. 2.- Cancela el proceso de recuperación. | 1.- Pedir el correo y nombre de usuario. 2.-Mensaje de proceso cancelado. 3.- No se realiza ninguna acción de cambio. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| Error de coincidencia en el correo. | 1.- Realiza la petición para recuperar la cuenta. 2.- Ingresa el usuario y cuenta de correo correspondiente. | 1.- Pedir el correo y nombre de usuario. 2.- Verifica que el correo y el usuario coincida con la base de datos. Pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 3.-Mensaje de error en las claves nuevas (no coinciden). 4.- No se realiza ninguna acción de cambio. 5.- Se le pide al usuario, verificar esta parte del formulario. |
| POSTCONDICION | Se recupera la cuenta del usuario exitosamente. |  |

SEGUIR PERFIL

| CASO DE USO | Seguir Perfil |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador/Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite seguir las actividades de otras cuentas entre los mismos usuarios |  |
| PRECONDICICION | Tendrán que haber entrado previamente a la cuenta y haber ingresado exitosamente al sistema |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Seguir Perfil de otros usuarios | 1.- Enviar la petición para seguir a otro usuario. 2.- Recibir un mensaje de confirmación. | 1.- Recibe la petición del usuario. 2.- Crea una conexión con la base de datos. 3.- Registra la petición en la base de datos. 4.- Envía un mensaje de confirmación. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Visualizar contenido del perfil. | 1.- Realizar la petición para visualizar el perfil. | 1.- Recibir la petición del usuario. 2.- Mostrar contenido al usuario. |
| POSTCONDICION | Se acepta la petición de seguimiento a otros usuarios y se registra en el perfil, mostrando en todo caso la información requerida por el usuario. |  |

VISUALIZAR CONTENIDO

| CASO DE USO | Visualizar contenido |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador web / Músico |  |
| DESCRIPCION | Permite visualizar contenido de la teoría dentro del sistema y comunidad web |  |
| PRECONDICICION | Tendrán que haber entrado previamente a la comunidad web. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Visualizar contenido. | 1.- Realizar la petición para visualizar contenido. | 1.- Recibir la petición del usuario. 2.- Mostrar contenido al usuario. |
| POSTCONDICION | Se despliega el contenido en pantalla |  |

INICIAR SESIÓN

| CASO DE USO | Iniciar sesión |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Administrador web / Músico |  |
| DESCRIPCION | Se podrá iniciar la sesión de su cuenta dentro de la comunidad web |  |
| PRECONDICICION | Haber creado antes una cuenta y conocer los datos de esta. |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Iniciar sesión | 1.- Ingresa a la página de inicio de sesión. 2.- Envía usuario y contraseña al sistema. 3.- Recibe mensaje de confirmación. 4.- Ingresa a la página de inicio de la comunidad web. | 1.- Recibe usuario y contraseña. 2.- Crea una conexión a la base de datos. 3.- Verifica la existencia de la cuenta en la base de datos. 4.- Manda un mensaje de confirmación. 5.- Redirige a la página de inicio de la comunidad web. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Envió nombre de usuario / contraseña incorrectos. | 1.- Recibe mensaje de error de existencia. | 1.- Manda mensaje de error de existencia. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| Envía nombre de usuario / contraseña vacíos. | 1.- Recibe mensaje de error de validación. | 1.- Manda mensaje de error de validación. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificación de la descripción de la cuenta. | 1.- Ingresa el contenido de la descripción nueva. 2.- Envía el contenido al sistema. 3.- Recibe mensaje de confirmación. | 1.- Recibe el contenido de la descripción nueva. 2.- Valida el contenido del campo recibido. 3.- Crea una conexión con la base de datos. 4.- Modifica la descripción de la cuenta en la base de datos. 5.- Envía mensaje de confirmación. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificar el nombre del usuario | 1.- Realiza la petición de cambio de nombre del usuario. 2.- Ingresa la información. 3.- Confirma el cambio de nombre. | 1.- Pide el nuevo nombre de la cuenta. 2.- Verifica que sean datos válidos y pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 4.- Se realiza el cambio de nombre en la cuenta. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificar imagen de cuenta | 1.- Ingresa la nueva imagen en el campo correspondiente. 2.- Envía el archivo al sistema. 3.- Recibe mensaje de confirmación. | 1.- Recibe el archivo enviado. 2.- Verifica que el archivo sea una imagen. 3.- Crea una conexión a la base de datos. 4.- Sobrescribe la imagen de usuario dentro de la base de datos. 5.- Envía un mensaje de confirmación. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificación de la clave del usuario. | 1.- Realiza la petición de cambio de clave del usuario. 2.- Ingresa la información y contraseña correspondiente. 3.- Confirma el cambio de la clave de la cuenta. | 1.- Pide dos datos: contraseña nueva, confirmación de la nueva contraseña (repetición de esta); pide ex contraseña de la cuenta. 2.- Verifica la contraseña y al mismo tiempo valida que la nueva clave coincida con la confirmación. Pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 3.- Se realiza el cambio. 4.- Manda un mensaje de notificación al correo de la cuenta. |
| FLUJO ALTERNO 4 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificar correo | 1.- Realiza la petición de cambio de clave del usuario. 2.- Ingresa la información. 3.- Confirma el cambio del correo. 4.- Confirma su identidad y el cambio (desde el correo) | 1.- Pide la dirección de correo electrónica nueva a la cual se asociará la cuenta. 2.- Verifica que sea una dirección de correo valida y pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 3.- Se envía un correo a la dirección antigua en la cual se avisa el cambio y se pide confirmación. 4.- Se realiza el cambio de correo en la cuenta. |
| FLUJO ALTERNO 4 | ACTOR | SISTEMA |
| Buscar categorías. | 1.- Ingresa el criterio de búsqueda dentro del campo correspondiente. 2.- Envía el contenido del campo al sistema. 3.- Recibe los resultados de la búsqueda. | 1.- Recibe el campo enviado. 2.- Valida el contenido del campo. 3.- Crea una conexión con la base de datos. 4.- Obtiene los presets relacionados con el criterio de búsqueda. 5.- Envía los resultados de la búsqueda. |
| FLUJO ALTERNO 4 | ACTOR | SISTEMA |
| Eliminación de la cuenta. | 1.- Realiza la petición de eliminación de cuenta. 2.- Ingresa la contraseña correspondiente. 3.- Confirma la eliminación de la cuenta. | 1.- Pide la contraseña asociada a la cuenta que se desea eliminar. 2.- Verifica la contraseña y pide confirmación del usuario a través de un mensaje. 3.-Se procede a eliminar la cuenta. 4.- Manda un mensaje de notificación al correo de la cuenta eliminada. |
| POSTCONDICION | Se redirige a la página de inicio dentro de la comunidad web. |  |

PUBLICAR POST

| CASO DE USO | Publicar Post |  |
| --- | --- | --- |
| ACTOR | Músico/Administrador web |  |
| DESCRIPCION | Se podrá publicar un post , y a su vez, modificar, eliminar y descargar e contenido del mismo. |  |
| PRECONDICICION | Se deberá ingresar primero a sus respectivas cuentas para poder efectuar dicha acción |  |
| FLUJO BASICO | ACTOR | SISTEMA |
| Publicar Post. | 1.- Escribir Post y mandarlo al sistema. 2.- Mostrar el post en pantalla. | 1.- Ingresar el post a la base de datos. |
| FLUJO ALTERNO 1 | ACTOR | SISTEMA |
| Modificar Post | 1.- Realiza la petición de modificación del post. 2.- Confirma la modificación. | 1.- Solicita el nuevo contenido del post. 2.- Realiza el cambio en la base de datos. |
| FLUJO ALTERNO 2 | ACTOR | SISTEMA |
| Descargar contenido | 1.- Se ingresara al contenido del post y se hará la petición para descargar el contenido. | 1.- El sistema recibe la petición. 2.- Crea una conexión con la base de datos. 3.- Comprueba la existencia del contenido. 4.- Descarga el contenido. |
| FLUJO ALTERNO 3 | ACTOR | SISTEMA |
| Eliminar post | 1.- Realiza la petición de eliminación el post. 2.- Confirmar la eliminación del post. | 1.- Pide la confirmación al usuario. 2.-Elimina el post de la base de datos. |
| FLUJO ALTERNO 4 | ACTOR | SISTEMA |
| Comentar post. | 1.- El usuario accede a los post del blog. 2.-El usuario comenta el post. | 1.-El sistema despliega los post. 2.-El sistema envía el comentario a la bandeja del profesor para su autorización. 3-.El sistema lo publica o lo descarta según la elección del profesor. |
| POSTCONDICION | Se actualiza el post, así como todos los datos asociados a esta y se obtiene su contenido. |  |

## 3.3 Fase de diseño

### Mapa de Navegación

### Look & feel

Inicio

Registro

Recuperar cuenta

Inicio de sesión

Ventana 1.-A) Perfil de administrador

Ventana 1.- B) Perfil Usuario

Ventana 1.1.- A) Subir contenido

Ventana 1.2.- A y B) Publicar post.

Ventana 1.3.- A y B)Modificar datos de la cuenta.

Ventana 1.4.- A y B) Buscar tips/usuarios/contenido.

Ventana 2.- Inicio de sesión local

### Diagramas de Actividades

Módulo 1

Inicio de sesión.

Módulo 2

Modificar datos de la cuenta.

Módulo 3

Visualizar perfil y seguir perfil.

Módulo 4

Postear.

Módulo

Subir y descargar contenido.

Módulo 6

Búsqueda de usuarios, contenido o tips.

Módulo 7

Guardar y abrir configuración de efectos.

Módulo 8

Grabar y abrir pistas de audio.

### Diagramas de Secuencia

Módulo 1

Iniciar sesión.

Módulo 2

Modificar datos de la cuenta.

Módulo 3

Visualizar y seguir perfil.

Módulo 4

Postear.

Módulo 5

Subir y descargar contenido.

Módulo 6

Buscar usuarios, contenido o tips.

Módulo 7

Guardar y abrir configuración de efectos.

Módulo 8

Guardar y abrir pistas de audio.

### Diagrama de Clases

### Diagrama Entidad-Relación

### Diagrama relacional y diccionario de datos

Diccionario de datos

| cuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idCuenta | int | 3 | X |  |  |  | identidicador de cuenta | No puede ser nulo |
| tipoCuenta | int | 1 |  |  |  |  | usuario / adiministrador | No puede ser nulo |
| nombre | nvarchar | 50 |  |  |  |  | nombre del usuario | No puede ser nulo |
| apellidoP | nvarchar | 30 |  |  |  |  | apellido paterno del usuario | No puede ser nulo |
| apellidoM | nvarchar | 30 |  |  |  |  | apellido materno del usuario | No puede ser nulo |
| usuario | nvarhcar | 30 |  |  |  |  | nombr del usuario de la cuenta | No puede ser nulo |
| clave | nvarchar | 32 |  |  |  |  | clave para acceder a la cuenta | No puede ser nulo |
| fechaNac | date |  |  |  |  |  | fecha de nacimiento del usuario | No puede ser nulo |
| correo | nvarchar | 30 |  |  |  |  | correo de recuperacion del usuario | No puede ser nulo |
| descripcion | nvarhcar | 300 |  |  |  |  | descripcion del usuario | No puede ser nulo |
| foto | nvarchar | 200 |  |  |  |  | ruta de la imagen del usuario | No puede ser nulo |

| relInteresesCuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idRel | int | 3 | X |  |  |  | identificador de la relacion | No puede ser nulo |
| idCuenta | int | 3 |  | X |  |  | identificador de la cuenta | No puede ser nulo |
| idIntereses | int | 3 |  | X |  |  | identificador de intereses | No puede ser nulo |

| intereses |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idIntereses | int | 3 | X |  |  |  | identificador de intereses | No puede ser nulo |
| descripcion | nvarchar | 50 |  |  |  |  | descripcion de los intereses del usuario | No puede ser nulo |

| seguidor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idSeguidor | int | 3 | X |  |  |  | identificador del seguidor | No puede ser nulo |
| idCuenta | nvarchar | 50 |  | X |  |  | identificador de cuenta | No puede ser nulo |

| relSeguidorCuenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idRel | int | 3 | X |  |  |  | identificador de la relacion | No puede ser nulo |
| idSeguidor | int | 3 |  | X |  |  | identificador del seguidor | No puede ser nulo |
| idCuenta | int | 3 |  | X |  |  | identificador de la cuenta | No puede ser nulo |

| teoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idTeoria | int | 3 | X |  |  |  | identificador de la teoria | No puede ser nulo |
| idCuenta | int | 3 |  | X |  |  | identidicador de cuenta | No puede ser nulo |
| fecha | date |  |  |  |  |  | fecha de creacion | No puede ser nulo |
| numConsultas | int | 5 |  |  |  |  | numero de consultas de la teoria | No puede ser nulo |
| tuitulo | nvarchar | 100 |  |  |  |  | titulo del tema de la teoria | No puede ser nulo |
| descripcion | nvarhcar | 300 |  |  |  |  | descripcion de la teoria | No puede ser nulo |
| cuerpo | nvarchar | 500 |  |  |  |  | contenido de la teoria | No puede ser nulo |

| contenidoT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idContenidoT | int | 3 | X |  |  |  | identificador del contenido multimedia | No puede ser nulo |
| idTeoria | int | 3 |  | X |  |  | identificador de la teoria | No puede ser nulo |
| contenido | nvarchar | 500 |  |  |  |  | contenido multimedia | No puede ser nulo |
| cabeceraC | nvarchar | 100 |  |  |  |  | nombre del contenido multimedia | No puede ser nulo |

| post |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idPost | int | 3 | X |  |  |  | identificador de la teoria | No puede ser nulo |
| idCuenta | int | 3 |  | X |  |  | identidicador de cuenta | No puede ser nulo |
| idIntereses | date |  |  |  |  |  | fecha de creacion | No puede ser nulo |
| titulo | int | 5 |  |  |  |  | numero de consultas de la teoria | No puede ser nulo |
| texto | nvarchar | 500 |  |  |  |  | titulo del tema de la teoria | No puede ser nulo |
| fecha | date |  |  |  |  |  | contenido de la teoria | No puede ser nulo |

| contenidoP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo | Tipo de Dato | Longitud | Llave Primaria | Llave Foranea | Valor predeterminado | Relaciones | Descripción del campo | Comentarios |
| idContenidoP | int | 3 | X |  |  |  | identificador del contenido multimedia | No puede ser nulo |
| idPost | int | 3 |  | X |  |  | identificador del post | No puede ser nulo |
| contenido | nvarchar | 500 |  |  |  |  | contenido multimedia | No puede ser nulo |
| cabeceraC | nvarchar | 100 |  |  |  |  | nombre del contenido multimedia | No puede ser nulo |

## 3.4 Fase de desarrollo

## 3.5 Fase de pruebas

### Plan de Pruebas

# Capítulo 4. “Plan de Soporte de Software”

## 4.1 Plan de soporte de software

# Capítulo 5. “Implementación y resultados”

## 5.1 Plan de Implementación

## 5.2 Conclusiones

# Glosario de términos

1.-Máquina Virtual de Java: Una máquina virtual Java (en inglés Java VirtualMachine, JVM) es una máquina virtual de proceso nativo, es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java.

2.- Efecto de sonido: Se le llama así a los procedimientos con los cuales se trata el sonido y que generan cambios en la estructura de una señal sonora.

3.-Timbre: Cualidad del sonido de un instrumento o de una onda sonora que permite distinguirla de otros sonidos en el mismo tono.

4.-Matiz: En música se le nombra así a los distintos niveles de intensidad o de tempo con los cuales se ejecuta una pieza.

5.-Mezcladora: Aparato electrónico utilizado en los estudios de grabación que para fines de ecualización, centralización y control de todos los sonidos que intervienen al grabar una pista pudiendo este mismo aparato agruparlos y dar lugar así a una pista.

6.- Partituras: Representación gráfica de los sonidos y silencios de la música mediante un lenguaje gráfico definido plasmado en pentagramas que además contienen especificaciones adicionales tales como el tiempo, el matiz o el valor del tempo.

7.-Escalas: Conjunto de notas que siguen un patrón definido a través de los intervalos entre las notas.

8.- Acorde: Conjunto de notas sonando al mismo tiempo.

9.- Melodía: Conjunto de notas que suenan una seguida de otra.

10.-Armonía: Conjunto de notas que se ejecutan de manera simultánea obedeciendo a un ritmo definido.

11.-Pianoforte: Instrumento de tecla pulsada cuyo nombre coloquial es piano.

# Referencias bibliográficas

Oracle(2016).Java Sound Technology. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/sound/

Oracle(2016).Overview JavaFX. http://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/toc.htm

Stallings, W. Fundamentos de seguridad de redes Aplicaciones y Estándares. 2 Edición. Pearson Education, Madrid 2004.

Liu, M.L.(2004).Computación Distribuida Fundamentos y Aplicaciones. Madrid. Pearson Education.

David M.ARNOW. Gerald WEISS. Introducción a la programación con java. Un enfoque orientado a objetos actualizado a JAVA 2.Madrid, España(2001).Pearson Education.

Firtman Maximiliano. Ajax Web 2.0 para profesionales. México (2007). AlfaOmega.

# Anexo